# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, CONDOMÍNIO COMPLEXO TURÍSTICO Il CAMPANÁRIO,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 00.000.000/0000-00, com sede na Avenida dos Búzios, n.º 1760, Jurerê Internacional, Florianópolis, SC, CEP 88053-301, neste ato representada por seu síndico Carlos Berenhauser Leite, e, de outro lado, como CONTRATADA, VF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.000.000/0000-00, estabelecida à Rua XXXX, n.º XX, Bairo, Cidade, SC, CEP 00000-000, neste ato representada por seu sócio administrador Vinícius Marcos Figueiredo, têm entre si como justo e contratado o que segue:

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao      Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, seguindo as normas técnicas da ABNT e Diretrizes do CBMSC em Edificação de propriedade da CONTRATANTE, situada no endereço indicado no preâmbulo acima, com 44.149,15 m2 de área construída, incluindo:

- Impressão do Projeto em A1 e Memoriais e envio dos arquivos em formato

.DWG e PDF;

- Emissão da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida por Engenheiro Civil;

- Visitas técnicas à empresa e reunião para entrega do serviço aqui contratado;

- Assessoria para obtenção do Atestado de Regularização junto ao CBMSC;

- Acompanhamento da tramitação dos processos até a sua aprovação pelo sistema e-SCI;

- Elaboração do PPCI seguindo todas as normativas vigentes do CBMSC, bem como com a inclusão de todos os sistemas preventivos necessários para a edificação;

- Adição em planta baixa das bombas para pressurização do sistema hidráulico com novo cálculo da vazão;

- Alteração de layout interno do apartamento 1507, atualização do layout da cozinha, do refeitório e das salas administrativas anexas;

- Emissão de nota fiscal (e-NFs) de todos os serviços prestados.

Cláusula Segunda: A contratada obriga-se a aplicar os conhecimentos técnicos e profissionais necessários à fiel execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pela exatidão das informações técnicas fornecidas, na forma da legislação aplicável.

Cláusula Terceira: A CONTRATANTE garantirá as condições necessárias ao adequado desempenho das atividades da CONTRATADA, podendo acatar as recomendações emitidas por este dentro do escopo do aqui previsto.

Cláusula Quarta: Não estão inclusos no escopo do presente contrato o pagamento de taxas de análise de Projeto, habite-se e Funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar; a elaboração de documentos para aprovação junto à Prefeitura Municipal de Florianópolis e, por fim, alterações realizadas após a aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único: A CONTRATADA prestará contas diretamente à Administradora da CONTRATANTE acerca dos serviços aqui contratados.

Cláusula Quinta: Pelos serviços ora contatados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 00.000,00 (XXX mil e novecentos reais), sendo 30% quando da assinatura do presente contrato para o início dos serviços, 40% quando o Projeto de Prevenção Contra Incêndio estiver concluído e protocolado para aprovação e, por fim, 30% quando o projeto estiver aprovado no Corpo de Bombeiros, devendo a CONTRATADA fornecer como contrapartida a devida nota fiscal de prestação de serviços de profissional autônomo.

Parágrafo Único: A responsabilidade pelos encargos tributários e fiscais decorrentes da prestação de serviços objeto do presente contrato é exclusiva da CONTRATADA.

Cláusula Sexta: O presente contrato não cria qualquer vínculo empregatício entre as partes, diante da ausência de exclusividade e subordinação na prestação dos serviços por parte da CONTRATADA.

Cláusula Sétima: O presente contrato terá 30 (trinta) dias úteis como prazo para conclusão dos serviços contratados, salvo atrasos devidamente comprovados advindos do Corpo de Bombeiros ou casos fortuitos e de força maior, também devidamente comprovados.

§1º O prazo poderá ser prorrogado em razão de atrasos comprovadamente imputáveis ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ou ainda nos casos de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados e comunicados por escrito à CONTRATANTE.

§2º Em caso de atraso injustificado na entrega dos serviços pela CONTRATADA, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de mora diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), limitada a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

§3º O pagamento da multa não exime a CONTRATADA da obrigação de concluir os serviços contratados.

Cláusula Oitava: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I – Por descumprimento de cláusulas contratuais, mediante notificação por escrito, concedendo-se prazo de 10 (dez) dias para correção. Se não houver correção, a parte prejudicada poderá considerar o contrato encerrado, com aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

II – Por vontade de qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sendo devidos apenas os valores proporcionais pelos serviços já realizados.

III – Automaticamente, nos casos de: Falência, recuperação judicial ou extrajudicial de contratados e quitação total do valor acordado.

Cláusula Nona: As partes se comprometem a cumprir integralmente a legislação vigente, especialmente as normas qualquer das partes; Encerramento das atividades da CONTRATADA; Conclusão dos serviços relacionadas à anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), à prevenção à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998), ao direito administrativo, civil, penal e tributário, e às boas práticas de integridade, ética e transparência.

Parágrafo único: Nenhuma das partes poderá oferecer, prometer, autorizar, receber ou aceitar vantagem indevida, de qualquer natureza, direta ou indiretamente, que possa configurar ato ilícito ou prática contrária à legislação vigente. O descumprimento desta cláusula poderá ensejar a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

Cláusula Décima: Fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis, SC, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 02 de junho de 2025.

# CONDOMÍNIO COMPLEXO	VF ENGENHARIA LTDA

TURÍSTICO Il CAMPANÁRIO	Contratada Contratante

_________________________			_______________________

TESTEMUNHA 1					TESTEMUNHA 2